## Slide 1
AUTOMIND GROUP
Propuesta económica para OGEMI / Sistema de gestión de cartera
Sistema financiero
para cartera, banco
y reportes gerenciales
Alcance cerrado para una empresa, 5 usuarios, importación manual de Excel y cierre bancario mensual por comparación de saldos.
2.000 EUR
Inversión de desarrollo cerrada
4 semanas
Cronograma de implementación
0 EUR/mes
Infraestructura base posible
Preparado por Automind Group

## Slide 2
RESUMEN
Automind propone llevar la base funcional a una versión operativa en 4 semanas.
La revisión detectó una app avanzada en Next.js + Supabase. El proyecto propuesto se concentra en estabilizar, cerrar reglas operativas, desplegar y capacitar.
Automind Group / Propuesta económica para OGEMI - Impresos Comerciales SA
02
Base existente
Dashboard, facturas, clientes, banco, compras, reportes y admin ya tienen estructura
Alcance cerrado
Importación manual, 5 usuarios, una empresa y cierre mensual simple
4 semanas
Corrección técnica, QA, despliegue, documentación y capacitación
Decisión económica
No se cotiza como desarrollo desde cero. Automind cotiza una terminación controlada: reglas de negocio, seguridad, cierres, reportes, despliegue y pruebas para que el sistema pueda usarse de forma confiable.

## Slide 3
MAPA
Mapa general de módulos incluidos en el sistema.
Cada módulo responde a un flujo financiero concreto: importar, cobrar, pagar, conciliar y reportar.
Automind Group / Propuesta económica para OGEMI - Impresos Comerciales SA
03
Importar Excel
Carga manual del libro de ventas, vista previa, clientes automáticos y control de duplicados.
Clientes
Días de crédito, estado activo y saldos por cliente.
Facturas / CxC
Fecha de pago, estado pendiente/pagada, pagos parciales y saldo pendiente.
Anticipos
Depósitos anticipados, estado, cuenta bancaria y recibo imprimible.
Banco
Cuentas, ingresos, egresos, movimientos automáticos y cierre mensual.
Compras / CxP
Proveedores, vencimientos, pagos y egresos bancarios.
Reportes
Cartera, CxP, libros, flujo de caja, CSV y pivots por antigüedad.
Administración
Usuarios, roles, permisos de ver/editar/borrar y seguridad Supabase.
Flujo operativo: Excel -> facturas/clientes -> cobros/pagos -> banco -> cierre mensual -> reportes

## Slide 4
FLUJO
El proceso mensual queda controlado de punta a punta.
La operación se organiza alrededor del libro de ventas, la gestión de cobros, el banco y los reportes de cierre.
Automind Group / Propuesta económica para OGEMI - Impresos Comerciales SA
04
1
Importar libro de ventas
Carga manual del Excel y validación previa.
2
Crear clientes y facturas
Clientes nuevos se crean con 30 días de crédito.
3
Registrar pagos
Pagos parciales o completos contra facturas.
4
Mover a banco
Cobros y pagos generan movimientos bancarios.
5
Cerrar el mes
Comparación entre saldo sistema y saldo banco.
6
Reportar
Cartera por cliente, antigüedad, CxP y libros.
Resultado: saldos confiables, trazabilidad de pagos y reportes exportables para la gestión mensual.

## Slide 5
ALCANCE
Alcance funcional confirmado.
Con las respuestas recibidas, el alcance queda cerrado y reduce incertidumbre en tiempo y costo.
Automind Group / Propuesta económica para OGEMI - Impresos Comerciales SA
05
Decisión
Confirmado
Implicación
Impacto
Importación
Manual desde Excel
No requiere automatización con Drive, correo o SFTP
Menor costo
Usuarios
5 usuarios iniciales
Permisos por rol y operación controlada
Suficiente
Cierre banco
Comparación mensual
No incluye conciliación movimiento por movimiento
Simple
Documentos
Recibo de anticipo
No incluye factura PDF ni facturación electrónica
Acotado
Empresa
Una sola empresa
No se requiere multiempresa ni sucursales
Directo
Fuera de alcance inicial: conciliación bancaria detallada, multiempresa, facturación fiscal/PDF, importaciones automáticas y workflows de aprobación.

## Slide 6
INVERSIÓN
Inversión de desarrollo: 2.000 EUR.
El desglose refleja estabilización técnica, cierre de reglas de negocio, reportes, QA, despliegue y capacitación.
Automind Group / Propuesta económica para OGEMI - Impresos Comerciales SA
06
Estabilización, build y despliegue
250 EUR
Supabase, migraciones, seguridad y usuarios
250 EUR
Importación manual Excel y validaciones
200 EUR
Clientes, facturas, pagos y cartera
300 EUR
Anticipos con recibo imprimible
150 EUR
Banco, movimientos y cierre mensual
250 EUR
Compras, proveedores y CxP
200 EUR
Reportes, exportaciones y dashboard
250 EUR
QA, documentación y capacitación
150 EUR
2.000 EUR
TOTAL DESARROLLO
Propuesta cerrada para el alcance confirmado. Cambios como multiempresa, conciliación detallada o importación automática se cotizan aparte.

## Slide 7
INFRAESTRUCTURA
Infraestructura inicial sin costo mensual obligatorio.
Para el alcance confirmado, la aplicación puede iniciar en las versiones gratis de Vercel y Supabase, sin dominio propio.
Automind Group / Propuesta económica para OGEMI - Impresos Comerciales SA
07
0 EUR/mes
Vercel Free: hosting, HTTPS y despliegue web
0 EUR/mes
Supabase Free: base de datos, Auth y API para arranque
Sin dominio
Uso de URL temporal y correo de OGEMI
Nota de infraestructura
0 EUR / mes
Se puede operar inicialmente con Vercel Free y Supabase Free, sin dominio propio, usando una URL de Vercel y un correo de OGEMI para la cuenta/administración.

## Slide 8
CRONOGRAMA
Cronograma de trabajo: 4 semanas.
La secuencia prioriza primero estabilidad y datos, luego operación financiera, reportes y entrega.
Automind Group / Propuesta económica para OGEMI - Impresos Comerciales SA
08
SEMANA 1
Base y datos
Corrección de build, Supabase, seguridad e importación Excel
SEMANA 2
Operación
Clientes, facturas, pagos, anticipos y banco
SEMANA 3
Compras y reportes
Proveedores, CxP, dashboard, cartera, libros y cierre mensual
SEMANA 4
Entrega
QA, ajustes, despliegue, documentación y capacitación
Hitos de validación: revisión funcional al final de semana 2 y revisión completa del sistema al final de semana 3.

## Slide 9
EQUIPO
Roles implicados y responsabilidades.
El proyecto requiere perfiles funcionales y técnicos, con validación activa del usuario clave del cliente.
Automind Group / Propuesta económica para OGEMI - Impresos Comerciales SA
09
Analista funcional
Confirma reglas contables, alcance, criterios de aceptación y prioridades del negocio.
Full-stack developer
Implementa pantallas, lógica de negocio, flujos de pagos, reportes y experiencia de usuario.
Supabase / PostgreSQL
Asegura migraciones, RLS, funciones, triggers, respaldo y consistencia de datos.
QA / DevOps
Prueba escenarios críticos, despliega en producción y documenta operación básica.
Rol del cliente
Validar el Excel real, revisar reportes, confirmar cierres mensuales y aprobar la operación antes de producción.

## Slide 10
CIERRE DE PROPUESTA
Una implementación acotada,
con costo cerrado y salida
a producción en 4 semanas.
Condición sugerida de pago: 50% al inicio y 50% contra entrega.
2.000 EUR
Desarrollo cerrado
0 EUR/mes
Infraestructura inicial posible
4 semanas
Implementación
Propuesta emitida por Automind Group. Alcance confirmado: importación manual, 5 usuarios, una empresa, cierre mensual simple y recibo de anticipo.