## Slide 1
OGEMI IMPRESORA
Propuesta económica / Sistema de gestión de cartera
Sistema financiero
para cartera, banco
y reportes gerenciales
Alcance cerrado para una empresa, 5 usuarios, importación manual de Excel y cierre bancario mensual por comparación de saldos.
$9,700
Inversión de desarrollo cerrada
6 semanas
Cronograma de implementación
$45/mes
Infraestructura base estimada
Preparado para Impresos Comerciales SA

## Slide 2
RESUMEN
La propuesta convierte una base funcional en una aplicación lista para operar.
La revisión detectó una app avanzada en Next.js + Supabase. El proyecto propuesto se concentra en estabilizar, cerrar reglas operativas, desplegar y capacitar.
OGEMI / Impresos Comerciales SA / Propuesta económica
02
Base existente
Dashboard, facturas, clientes, banco, compras, reportes y admin ya tienen estructura
Alcance cerrado
Importación manual, 5 usuarios, una empresa y cierre mensual simple
Entrega productiva
Corrección técnica, QA, despliegue, documentación y capacitación
Decisión económica
No se cotiza como desarrollo desde cero. Se cotiza como terminación empresarial: reglas de negocio, seguridad, cierres, reportes, despliegue y pruebas para que el sistema pueda usarse de forma confiable.

## Slide 3
MAPA
Mapa general de módulos incluidos en el sistema.
Cada módulo responde a un flujo financiero concreto: importar, cobrar, pagar, conciliar y reportar.
OGEMI / Impresos Comerciales SA / Propuesta económica
03
Importar Excel
Carga manual del libro de ventas, vista previa, clientes automáticos y control de duplicados.
Clientes
Días de crédito, estado activo y saldos por cliente.
Facturas / CxC
Fecha de pago, estado pendiente/pagada, pagos parciales y saldo pendiente.
Anticipos
Depósitos anticipados, estado, cuenta bancaria y recibo imprimible.
Banco
Cuentas, ingresos, egresos, movimientos automáticos y cierre mensual.
Compras / CxP
Proveedores, vencimientos, pagos y egresos bancarios.
Reportes
Cartera, CxP, libros, flujo de caja, CSV y pivots por antigüedad.
Administración
Usuarios, roles, permisos de ver/editar/borrar y seguridad Supabase.
Flujo operativo: Excel -> facturas/clientes -> cobros/pagos -> banco -> cierre mensual -> reportes

## Slide 4
FLUJO
El proceso mensual queda controlado de punta a punta.
La operación se organiza alrededor del libro de ventas, la gestión de cobros, el banco y los reportes de cierre.
OGEMI / Impresos Comerciales SA / Propuesta económica
04
1
Importar libro de ventas
Carga manual del Excel y validación previa.
2
Crear clientes y facturas
Clientes nuevos se crean con 30 días de crédito.
3
Registrar pagos
Pagos parciales o completos contra facturas.
4
Mover a banco
Cobros y pagos generan movimientos bancarios.
5
Cerrar el mes
Comparación entre saldo sistema y saldo banco.
6
Reportar
Cartera por cliente, antigüedad, CxP y libros.
Resultado: saldos confiables, trazabilidad de pagos y reportes exportables para la gestión mensual.

## Slide 5
ALCANCE
Alcance funcional confirmado.
Con las respuestas recibidas, el alcance queda cerrado y reduce incertidumbre en tiempo y costo.
OGEMI / Impresos Comerciales SA / Propuesta económica
05
Decisión
Confirmado
Implicación
Impacto
Importación
Manual desde Excel
No requiere automatización con Drive, correo o SFTP
Menor costo
Usuarios
5 usuarios iniciales
Permisos por rol y operación controlada
Suficiente
Cierre banco
Comparación mensual
No incluye conciliación movimiento por movimiento
Simple
Documentos
Recibo de anticipo
No incluye factura PDF ni facturación electrónica
Acotado
Empresa
Una sola empresa
No se requiere multiempresa ni sucursales
Directo
Fuera de alcance inicial: conciliación bancaria detallada, multiempresa, facturación fiscal/PDF, importaciones automáticas y workflows de aprobación.

## Slide 6
INVERSIÓN
Inversión de desarrollo: $9,700 USD.
El desglose refleja estabilización técnica, cierre de reglas de negocio, reportes, QA, despliegue y capacitación.
OGEMI / Impresos Comerciales SA / Propuesta económica
06
Estabilización, build y despliegue
$1,000
Supabase, migraciones, seguridad y usuarios
$1,100
Importación manual Excel y validaciones
$900
Clientes, facturas, pagos y cartera
$1,400
Anticipos con recibo imprimible
$750
Banco, movimientos y cierre mensual
$1,100
Compras, proveedores y CxP
$1,000
Reportes, exportaciones y dashboard
$1,250
QA, documentación y capacitación
$1,200
$9,700
TOTAL DESARROLLO
Propuesta cerrada para el alcance confirmado. Cambios como multiempresa, conciliación detallada o importación automática se cotizan aparte.

## Slide 7
INFRAESTRUCTURA
Infraestructura liviana para producción.
La arquitectura propuesta aprovecha servicios administrados para reducir mantenimiento y acelerar la puesta en marcha.
OGEMI / Impresos Comerciales SA / Propuesta económica
07
$20/mes
Vercel Pro: hosting, HTTPS, despliegues y CI/CD
$25/mes
Supabase Pro: Postgres, Auth, RLS, backups y API
$15-$25/año
Dominio si aún no existe
Costo operativo base estimado
$45 USD / mes
No incluye correo corporativo adicional ni servicios opcionales de monitoreo avanzado.

## Slide 8
CRONOGRAMA
Cronograma de trabajo: 6 semanas.
La secuencia prioriza primero estabilidad y datos, luego operación financiera, reportes y entrega.
OGEMI / Impresos Comerciales SA / Propuesta económica
08
SEMANA 1
Base técnica
Corrección de build, revisión final, Supabase y seguridad
SEMANA 2
Ventas
Importación Excel, clientes y facturas
SEMANA 3
Cobros
Pagos, anticipos y movimientos bancarios
SEMANA 4
Compras
Proveedores, CxP y pagos a compras
SEMANA 5
Reportes
Dashboard, cartera, libros, banco y cierre mensual
SEMANA 6
Entrega
QA, despliegue, documentación y capacitación
Hitos de validación: cierre funcional al final de semana 3 y revisión completa del sistema al final de semana 5.

## Slide 9
EQUIPO
Roles implicados y responsabilidades.
El proyecto requiere perfiles funcionales y técnicos, con validación activa del usuario clave del cliente.
OGEMI / Impresos Comerciales SA / Propuesta económica
09
Analista funcional
Confirma reglas contables, alcance, criterios de aceptación y prioridades del negocio.
Full-stack developer
Implementa pantallas, lógica de negocio, flujos de pagos, reportes y experiencia de usuario.
Supabase / PostgreSQL
Asegura migraciones, RLS, funciones, triggers, respaldo y consistencia de datos.
QA / DevOps
Prueba escenarios críticos, despliega en producción y documenta operación básica.
Rol del cliente
Validar el Excel real, revisar reportes, confirmar cierres mensuales y aprobar la operación antes de producción.

## Slide 10
CIERRE DE PROPUESTA
Una implementación acotada,
con costo cerrado y salida
a producción en 6 semanas.
Condición sugerida de pago: 40% al inicio, 30% al avance de semana 3 y 30% contra entrega.
$9,700
Desarrollo cerrado
$45/mes
Infraestructura base
6 semanas
Implementación
Alcance confirmado: importación manual, 5 usuarios, una empresa, cierre mensual simple y recibo de anticipo.